《火影忍者·决斗场》局域网对战版

开发者：Koiro

版本：v1.0

目录

1.游戏概述	1

1.1 概念	1

1.2 核心目标	1

1.3 技术栈概览	1

2.核心玩法	2

2.1 核心循环	2

2.2 基础规则	2

2.3 角色能力	2

3.技术架构	3

3.1 C++/蓝图分工图	3

3.2 核心类设计（C++）	3

3.3 网络同步流程	4

3.4 核心逻辑	4

3.5 蓝图实现	5

4.开发计划	6

4.1 时间线	6

4.2 每日任务清单	6

4.3 验收清单	7

1.游戏概述

1.1.概念

基于UE5默认C/S架构，将已有的火影单人格斗原型改造为局域网双人状态同步对战，3周内验证UE5网络同步基础能力。

1.2.核心目标

| 目标 | 说明 |
| --- | --- |
| 网络入门 | 跑通UE5多人同步流程，理解Replicate/RPC/Authority |
| 项目可演示 | 两台电脑能完整打完一局，胜负判定正确 |
| 技术储备 | 为后续复杂项目积累网络经验 |

1.3.技术栈概览

| 模块 | 技术选型 | C++/蓝图分工 |
| --- | --- | --- |
| 网络架构 | 监听服务器（Listen Server） | C++框架 |
| 同步方式 | 状态同步（属性复制+RPC） | C++核心 |
| 动画系统 | PaperZD插件 | C++接口 + 蓝图状态机 |
| 角色逻辑 | 继承自ACharacter | C++基类 + 蓝图扩展 |
| 技能效果 | 动画通知 | 蓝图实现 |
| UI | UMG | 蓝图布局 + C++数据绑定 |

2.核心玩法

2.1.核心循环

[创建/加入房间] → [双方准备就绪] → [对战开始] → [1v1格斗] → [胜负判定]

↑                                                                      │

└───────────────────────────────────┘

2.2.基础规则

| 规则 | 说明 |
| --- | --- |
| 对战形式 | 1v1单局 |
| 胜利条件 | 对方血量归零或时间结束时血量多 |
| 单局时长 | 60秒 |
| 初始状态 | 双方满血（300HP），查克拉2点，出生点固定 |

2.3.角色能力

| 能力 | 功能 |
| --- | --- |
| 移动 | WASD移动 |
| 普攻 | 5段连招，常态攻击，攻击期间为常态 |
| 技能 | 2种，硬体攻击，命中获取1奥义点，攻击期间为硬体 |
| 奥义 | 4奥义点释放，硬体攻击，攻击期间为金刚体 |
| 替身 | 1奥义点释放，发动替身术 |
| 秘卷 | 短暂金刚体后触发效果 |
| 通灵 | 短暂金刚体后召唤通灵兽 |

3.内容设计

3.1.设定

### 3.1.1.角色状态

常态：角色初始状态

硬体：技能释放期间进入，不会被常态下的非抓取攻击打断

霸体：特殊状态，不会被非抓取攻击打断

金刚体：奥义释放期间进入，不会被打断

平推：受击状态，短暂僵直

击飞：受击状态，空中下落

倒地：受击状态，只会受到扫地攻击，短暂时间后起身

被抓取：受击状态，无法替身

保护：起身后短暂进入，无法受到攻击

### 3.1.2.角色能力

移动：前后（x轴），上下（y轴）移动，移速为

血量：数值为

奥义点：上限为4颗，下限为0颗

替身：当拥有奥义点，操控角色在受击状态，且不处于冷却时可使用，检测 内是否有敌人，如果存在，角色移动至其身后，并进入 保护状态。使用后进入 冷却

下落：加速度为

无敌帧：无法受到攻击的动画帧

### 3.1.3.场景

决斗场：场景大小为 ，可移动区域为

### 3.1.4.界面

角色状态：左右上角；菱形角色头像靠近屏幕边缘，旁边角色名称、血量条、奥义点槽从上到下排列，朝向屏幕中央

能力栏：角色状态下方；奥义栏靠近屏幕边缘，旁边技能一、技能二、秘卷栏、通灵栏依次排列，朝向屏幕中央

计时器：中上

3.2.角色

### 3.1.1.角色基础

决斗场：场

### 3.1.2.面麻

4.技术架构

4.1.项目结构

Naruto/

├── Source/Naruto/

│   ├── C_ArenaGM.h/cpp              # 游戏模式

│   ├── C_ArenaGS.h/cpp              # 游戏状态

│   ├── C_PlayerController.h/cpp     # 玩家控制器

│   ├── C_PlayerState.h/cpp          # 玩家状态

│   ├── C_Character.h/cpp            # 角色基类

│   ├── C_Camera.h/cpp               # 摄像机

│   ├── C_PlayerWidget.h/cpp         # UI基类

│   ├── C_GrabPoint.h/cpp            # 抓取点

│   └── C_BPLNetwork.h/cpp           # 网络工具库

├── Content/Game/

│   ├── Blueprints/                  # 蓝图资产

│   ├── Maps/                        # 关卡地图

│   ├── UI/                          # UMG界面

│   └── Animations/                  # PaperZD动画

└── ...

4.2.C++/蓝图分工

| 模块 | C++实现 | 蓝图实现 |
| --- | --- | --- |
| 网络框架 | GameMode、GameState、PlayerController、PlayerState基类 | 蓝图派生类配置具体资源 |
| 角色逻辑 | 移动、攻击、技能、受击、替身核心逻辑 | 角色模型、动画资源、技能特效 |
| 动画系统 | RPC接口、状态变量同步 | 动画状态机、动画通知 |
| 相机系统 | 追踪逻辑、边界限制、插值平滑 | 相机参数配置、屏幕震动 |
| UI系统 | 数据绑定、CD计算、显示控制 | UI布局、样式 |
| 技能效果 | 伤害计算、状态变更RPC | 生成物、特效 |

4.2.核心逻辑

4.2.1.关卡流程

C_ArenaGM的BeginPlay()中，在2名玩家进入关卡后，随机分配红蓝方，蓝方出生点为左侧（），状态UI为左上角，朝向为正，位置标识圈为蓝色；红方出生点为右侧（），状态UI为右上角，朝向为反，位置标识圈为红色。

4.2.1.摄像头

4.3.网络设计

### 4.4.1.属性复制策略

| 属性 | 所属类 | 复制条件 | 更新频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| Team | PlayerState | 初始赋值后不变 | 一次 |
| HealthValue | PlayerState | 受击时变更 | 按需 |
| Chakra | PlayerState | 命中/替身时变更 | 按需 |
| Attack | PlayerState | 攻击时变更 | 按需 |
| MySkill | PlayerState | 技能释放时变更 | 按需 |
| CharacterState | PlayerState | 状态变更时 | 按需 |
| Toward | Character | 转向时变更 | 按需 |

### 4.4.2.RPC调用规范

| RPC类型 | 调用方 | 执行方 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Server RPC | 客户端 | 服务器 | 攻击、技能、替身请求 |
| Client RPC | 服务器 | 特定客户端 | UI更新、输入模式切换 |
| Multicast RPC | 服务器 | 所有客户端 | 碰撞盒同步、动画效果同步 |

### 4.4.3.同步流程

1）队伍分配同步

【服务器】AC_ArenaGM::AssignTeams()

│

├── 随机分配红蓝方

│

├── PS1->SetTeam(Blue) ──Replicate

│      └─▶ 【客户端】OnRep_Team()

│          └─ OnTeamChanged.Broadcast()

│                 └── AC_Character::OnTeamChanged()

│                            │

│                            └── MyInitialize()

│                                        ├── 设置朝向

│                                        └── 设置标识颜色

│

└── PS2->SetTeam(Red) ──Replicate──▶ 【客户端】同理

2）攻击同步

【客户端A】按下攻击键

│

├── AC_Character::Attack()

│       │

│       └── Server_Attack() [Server RPC]

│

└── 本地预表现

【服务器】Server_Attack()

│

├── 状态检查（Normal/Protected）

│

├── PS->Attack++ ──Replicate──▶ 【所有客户端】

│                                       │

│                                       └── 动画播放

│

├── AttackBox碰撞检测

│       │

│       └── OnAttackBoxOverlap()

│               │

│               └── BeDameged()

│                       │

│                       └── PC->PlayerGetDamage()

│                               │

│                               └── PS->HealthValue -= Damage ──Replicate──▶ UI更新

│

└── 攻击结束重置

3）受击同步

【服务器】BeDameged() 被调用

│

├── 状态检查

│

├── 根据攻击类型处理

│   ├── Push → Staggered + 位移

│   ├── Launch → Launched + 击飞

│   └── Grab → Grabbed + 禁用重力

│

├── PS->CharacterState 变更 ──Replicate──▶ 动画播放

│

└── PS->HealthValue 变更 ──Replicate──▶ UI更新

4）替身同步

【客户端】替身键

│

└── Server_Escape() [Server RPC]

【服务器】Server_Escape()

│

├── 条件检查

│   ├── Chakra > 0

│   ├── CD就绪

│   └── 受击状态

│

├── 进入Protected状态

│

├── 查找敌方并瞬移

│

├── Chakra-- ──Replicate──▶ UI更新

│

└── LastEscapeTime记录 ──Replicate──▶ CD倒计时

4.4.角色系统

### 4.4.1.角色属性配置

| 属性 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| HealthValue | float | 300.0f | 最大血量 |
| Chakra | int32 | 2 | 初始查克拉 |
| EscapeCD | float | 15.0f | 替身冷却时间 |
| FirstSkillCD | float | 10.0f | 一技能冷却 |
| SecondSkillCD | float | 12.0f | 二技能冷却 |
| ScrollCD | float | 40.0f | 秘卷冷却 |
| SummonCD | float | 200.0f | 通灵冷却 |

### 4.4.2.移动范围限制

// 可移动区域边界

MaxLocation = FVector(800.f, 280.f, 0.f);

MinLocation = FVector(-800.f, 80.f, 0.f);

### 4.4.3.攻击类型

enum class EAttackType : uint8

{

Push,   // 平推 - 造成僵直

Launch, // 击飞 - 造成浮空

Grab    // 抓取 - 锁定位置

};

### 4.4.4.保护机制

| 保护类型 | 触发条件 | 持续时间 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 替身保护 | 替身发动后 | 1.5秒 | 无敌帧 |
| 起身保护 | 倒地起身后 | 1.0秒 | 无敌帧 |

### 4.4.5.CD系统

所有CD在 AC_Character::Tick() 中计算：

// 计算剩余CD

EscapeCDState = EscapeCD - (CurrentTime - LastEscapeTime);

if (EscapeCDState <= 0.f) EscapeCDState = 0.f;

4.5.动画系统

- 4.5.1.动画状态映射

| 动画状态 | 触发条件 | 蓝图判断逻辑 |
| --- | --- | --- |
| Idle | MySpeed < 1 | GetVelocity().Length() |
| Run | MySpeed >= 1 | GetVelocity().Length() |
| Attack1~5 | MyAttack = 1~5 | PS->Attack |
| Skill1 | MySkill = 1 | PS->MySkill |
| Skill2 | MySkill = 2 | PS->MySkill |
| FinalSkill | MySkill = 5 | PS->MySkill |
| Scroll | MySkill = 4 | PS->MySkill |
| Staggered | MyCState = Staggered | PS->CharacterState |
| Launched | MyCState = Launched | PS->CharacterState |
| Grabbed | MyCState = Grabbed | PS->CharacterState |
| Protected | MyCState = Protected | PS->CharacterState |

- 4.5.2.状态转换规则

- 4.5.3.动画通知清单

- 4.5.4.动画蓝图接口

4.6. UI 系统

- 4.6.1.UI布局

- 4.6.2.UI数据绑定

| UI元素 | 绑定属性 | 数据来源 | 更新方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| TimeText | 剩余时间 | GameState | Client_SetWidgetTime |
| Player1Health | 血量数值 | PS1.HealthValue | 属性复制 |
| Player2Health | 血量数值 | PS2.HealthValue | 属性复制 |
| Player1Bar | 血量百分比 | PS1.HealthValue / 300 | 属性复制 |
| Player2Bar | 血量百分比 | PS2.HealthValue / 300 | 属性复制 |
| Player1Chakra | 查克拉百分比 | PS1.Chakra / 4 | 属性复制 |
| Player2Chakra | 查克拉百分比 | PS2.Chakra / 4 | 属性复制 |
| 技能图标/CD | CD状态 | MyPawn.*CDState | Tick更新 |

- 4.6.3.UI显示逻辑

- void SetIconShow(UImage* image, UTextBlock* cdText, float cd)

- {

- if (cd == 0.f) {

- // CD就绪 - 正常显示

- cdText->SetVisibility(Collapsed);

- image->SetColorAndOpacity(White);

- } else {

- // CD中 - 灰度显示，显示CD数字

- if (cd < 60.f) {

- cdText->SetText(FString::FromInt(cd));

- cdText->SetVisibility(Visible);

- }

- image->SetColorAndOpacity(Gray);

- }

- }

4.7.关卡流程

- 4.7.1.UI关卡地图

| 图 | 路径 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| Lobby | /Game/Game/Map/Lobby | 大厅，自动打开匹配界面 |
| Transition | /Game/Game/Map/Transition | 加载界面 |
| Arena | /Game/Game/Map/Arena | 决斗场 |

- 4.7.2.完整流程

- id SetIc

- 4.7.3.出生点配置

- 4.7.4.无缝旅行

## 5.验收清单

### 功能验证

- 两台电脑能进入同一游戏

- 双方看到对方角色位置同步

- 攻击对方，双方血量同步减少

- 技能调用后，双方看到特效

- 一方血量归零，游戏结束

- 能完整打完一局（不崩溃）

### 技术验证点

- 理解Authority权限控制

- 理解Replicated属性同步时机

- 理解Server RPC调用流程

- 理解C++和蓝图的职责划分