《火影忍者·决斗场》局域网双人对战版——技术验证设计书

版本：v1.0（状态同步基础版）

目的：用2-3周实现可演示的局域网双人对战原型，验证UE5网络同步基础能力

目标读者：你自己（作为开发 roadmap）+ 面试官（作为项目文档）

一、项目概述

1.1 一句话定义

基于UE5默认C/S架构，将已有的火影单机格斗原型改造为局域网双人状态同步对战，实现双人角色同步、血量同步、技能基础同步。

1.2 核心目标（SMART原则）

- 时间：3周内（每天4-5小时）

- 范围：

  - ✅ 双人局域网联机（1v1）

  - ✅ 角色位置/动画同步

  - ✅ 血量/状态同步

  - ✅ 基础技能同步（1-2个技能）

  - ❌ 不追求手感完美（延迟/预测暂不处理）

  - ❌ 不做复杂UI/音效/特效

- 验收标准：两台电脑连同一局域网，能完整打完一局，胜负判定正确

1.3 技术栈

| 模块 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 引擎 | Unreal Engine 5.3+ |
| 网络模式 | 监听服务器（Listen Server） |
| 同步方式 | 状态同步（属性复制 + RPC） |
| 开发语言 | C++（少量蓝图辅助） |

二、架构设计

2.1 网络拓扑

[Player A（监听服务器）] ←→ 局域网 ←→ [Player B（客户端）]

├─ 权威逻辑执行 ├─ 输入发送

├─ 状态广播 ├─ 状态接收

└─ 胜负判定 └─ 渲染表现

为什么用监听服务器：

- 实现简单，无需独立服务器进程

- 适合局域网场景，主机玩家同时参与游戏

- UE5原生支持，代码改动最小

2.2 核心类设计

| 类 | 职责 | 网络角色 |
| --- | --- | --- |
| AFireNingaGameMode | 游戏规则、胜负判定 | 仅在服务器存在 |
| AFireNingaPlayerController | 输入处理、玩家控制 | 每个玩家一个，服务器+拥有客户端 |
| AFireNingaCharacter | 角色状态、技能逻辑 | 每个角色一个，服务器权威 |
| AFireNingaPlayerState | 玩家数据（血量、忍者阵容） | 跨回合持久化 |
| AFireNingaGameState | 全局状态（当前回合、时间） | 所有端同步 |

2.3 数据流向

客户端输入 → PlayerController(客户端) → Server RPC → PlayerController(服务器)

↓

Character(服务器) 执行逻辑、修改属性

↓

Replicated 属性自动同步到所有客户端

↓

客户端播放动画/特效

三、核心模块实现

3.1 角色同步

// AFireNingaCharacter.h

UCLASS()

class AFireNingaCharacter : public ACharacter

{

GENERATED_BODY()

public:

// 需要同步的属性

UPROPERTY(ReplicatedUsing = OnRep_CurrentHealth)

float CurrentHealth;

UPROPERTY(ReplicatedUsing = OnRep_ChakraPoints)

int32 ChakraPoints;

UPROPERTY(Replicated)

uint8 bIsBlocking : 1;

// 技能触发（服务器执行）

UFUNCTION(Server, Reliable)

void Server_UseSkill1();

// 客户端通知

UFUNCTION(Client, Reliable)

void Client_OnSkillHit(AActor* Target);

protected:

// 属性变化回调（客户端执行表现）

UFUNCTION()

void OnRep_CurrentHealth();

UFUNCTION()

void OnRep_ChakraPoints();

};

3.2 输入处理

// AFireNingaPlayerController.h

UCLASS()

class AFireNingaPlayerController : public APlayerController

{

GENERATED_BODY()

public:

// 客户端每帧调用

void SetupInputComponent() override;

// 输入处理函数

void OnMoveForward(float Value);

void OnMoveRight(float Value);

void OnSkill1Pressed();

void OnSkill2Pressed();

void OnJumpPressed();

// RPC：发送输入到服务器

UFUNCTION(Server, Unreliable)

void Server_Move(float Forward, float Right);

UFUNCTION(Server, Reliable)

void Server_UseSkill1();

private:

FVector2D LastMoveInput;

};

3.3 游戏流程控制

// AFireNingaGameMode.h

UCLASS()

class AFireNingaGameMode : public AGameModeBase

{

GENERATED_BODY()

public:

virtual void PostLogin(APlayerController* NewPlayer) override;

virtual void Logout(AController* Exiting) override;

// 开始对局

void StartMatch();

// 角色死亡处理

void OnCharacterDied(AFireNingaCharacter* DeadCharacter, AController* Killer);

// 回合结束/胜负判定

void EndRound(AController* Winner);

private:

int32 PlayersReady = 0;

FTimerHandle MatchTimerHandle;

};

四、网络同步细节

4.1 属性复制设置

// AFireNingaCharacter.cpp

void AFireNingaCharacter::GetLifetimeReplicatedProps(TArray<FLifetimeProperty>& OutLifetimeProps) const

{

Super::GetLifetimeReplicatedProps(OutLifetimeProps);

// 基础属性

DOREPLIFETIME_CONDITION(AFireNingaCharacter, CurrentHealth, COND_None);

DOREPLIFETIME_CONDITION(AFireNingaCharacter, ChakraPoints, COND_None);

// 状态标记

DOREPLIFETIME_CONDITION(AFireNingaCharacter, bIsBlocking, COND_SkipOwner); // 自己不需要同步自己的格挡状态？

}

4.2 RPC调用链示例（技能使用）

[客户端A] 玩家按技能键

↓

[客户端A] OnSkill1Pressed()

↓

[客户端A] Server_UseSkill1() [RPC调用]

↓

[服务器] Server_UseSkill1() 执行

↓ 验证冷却/消耗

[服务器] 修改角色属性

↓

[服务器] 属性复制到所有客户端

↓

[客户端AB] OnRep_CurrentHealth() 触发

↓

[客户端AB] 播放受击特效/音效

4.3 网络调试要点

| 问题 | 检查点 |
| --- | --- |
| 技能没反应 | RPC是否加了Server前缀？函数是否在服务器执行？ |
| 位置不同步 | 是否用ACharacter的默认移动组件？Replicates=true？ |
| 血量不同步 | DOREPLIFETIME是否正确？OnRep是否触发？ |
| 客户端卡顿 | 是否在客户端执行了权威逻辑？ |

五、开发计划（3周）

| 周 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 网络基础搭建 | 双人能进入同一游戏、看到对方角色 |
|  | 角色同步 | 位置/动画同步 |
|  | 基础属性同步 | 血量/奥义点同步 |
| 第2周 | 技能同步 | 实现1-2个技能的网络同步 |
|  | 伤害计算 | 服务器权威伤害判定 |
|  | 受击表现 | 客户端播放受击动画 |
| 第3周 | 游戏流程 | 胜负判定、回合结束 |
|  | 调试优化 | 修复明显的同步bug |
|  | 打包测试 | 两台电脑局域网实测 |

六、面试价值点（简历写法）

完成本项目后，可在简历中增加：

《火影忍者·决斗场》局域网对战版 | UE5 C++ | 独立开发

2026.03 - 2026.04

- 基于UE5默认C/S架构，将单人格斗原型扩展为局域网双人对战，实现双人角色同步、血量同步、技能基础同步

- 掌握UE5网络同步核心机制：Replicated属性、RPC调用、Authority权限控制

- 设计清晰的数据流向：客户端输入 → 服务器权威执行 → 属性自动复制 → 客户端表现

- 完成双人完整对局流程，验证局域网环境下UE5多人游戏基础能力

面试可聊点：

- 为什么用监听服务器而不是专用服务器？

- 怎么保证伤害计算的权威性？

- 遇到同步不一致怎么调试？

- 如果延迟高了会怎样？（引出下一步优化方向）

七、已知限制 & 下一步

当前版本不做

- ❌ 客户端预测（客机手感延迟）

- ❌ 回滚网络

- ❌ 复杂连招系统

- ❌ 精致UI/特效

如果时间有余裕（可选扩展）

- ⭐ 简单移动预测（修改CharacterMovementComponent参数）

- ⭐ 技能CD同步

- ⭐ 观战模式

下一步优化方向（留给后续项目）

- 客户端预测解决手感问题

- 状态插值解决抖动

- 最终目标：帧同步/回滚网络

八、附录：测试用例

| 测试场景 | 预期结果 | 实际结果 |
| --- | --- | --- |
| 双人进入游戏 | 双方都能看到对方角色 |  |
| A移动 | B看到A移动 |  |
| A攻击B | B掉血，双方血量同步 |  |
| B攻击A | A掉血，双方血量同步 |  |
| 一方血量归零 | 胜负判定，游戏结束 |  |
| 中途退出 | 另一方胜利 |  |

这份设计书的定位是**“够用即可”**——不追求完美，只追求在3周内跑通核心流程，拿到面试能讲的网络经验。

如果你认可这个方向，我可以帮你拆解第1周的具体任务清单，让你每天都知道下一步该做什么。